Taller QA-T06: Plan Maestro de Pruebas

1. INTRODUCCIÓN AL TALLER

1.1. Objetivo del Taller

El objetivo de este taller es que el equipo de QA diseñe y documente el Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09), un documento estratégico que guiará todas las actividades de verificación del Sprint QA-02. Este plan responde a las preguntas fundamentales: qué, cómo, quién, cuándo y con qué se van a probar las funcionalidades del proyecto formativo.

1.2. Importancia del Plan Maestro de Pruebas

El Plan Maestro de Pruebas es el "mapa de ruta" del equipo QA. Sin él, las pruebas carecerían de dirección y no se podría demostrar al cliente que el software ha sido verificado sistemáticamente. Este documento debe ser aprobado antes de ejecutar cualquier prueba, tal como lo exige la guía de aprendizaje.

1.3. Estructura del Taller

El taller se divide en las siguientes secciones, que corresponden a las partes de la plantilla P-QA-09:

- Información del Proyecto y Aprobaciones

- Resumen Ejecutivo

- Alcance de las Pruebas

- Criterios de Aceptación, Suspensión y Reanudación

- Entregables

- Recursos

- Planificación y Organización

- Gestión de Riesgos

2. PLANTILLA P-QA-09: PLAN MAESTRO DE PRUEBAS (Ejemplo)

A continuación, se presenta la plantilla con datos de ejemplo basados en el contexto de la guía de aprendizaje y un proyecto de software típico (ej: sistema de inventario/ventas). Completa las partes en [corchetes] con la información específica de tu proyecto.

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS - P-QA-09

Código: P-QA-09 Versión: 1.0 Fecha: 04/08/2026

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa / Entidad | SENA - Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones |
| Proyecto Formativo | CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE PARA INTEGRAR TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS |
| Código del Programa | 228118 - Análisis y desarrollo de Software |
| Sprint | QA-02 |
| Fecha de Diligenciamiento | 04/08/2026 |
| Cliente | Isaura |
| Líder de Proyecto | Juan Camilo Bernal Torres |
| Líder de QA | Kevin Bastidas, Juan Camilo |

2. APROBACIONES

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas | Product Owner | SENA CEET | 04/08/2026 |  |
| Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas | Líder de QA | SENA CEET | 04/08/2026 |  |
| Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas | Líder de Desarrollo | SENA CEET | 04/08/2026 |  |

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software desarrollado en el proyecto formativo. Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB .

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-02, el cual tiene una duración de 40 horas (del 17 al 31 de julio de 2026). Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales y pruebas sobre la API REST, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

4. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

4.1. Elementos a Probar

Se probarán los siguientes elementos del sistema, que corresponden a las historias de usuario implementadas en sprints anteriores:

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, recuperación de contraseña, validación de JWT. |
| Gestión de Ordenes de servicio | CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Desactivar) de órdenes, asignación de técnicos a la orden. |
| Gestión de Motocicletas | CRUD de motocicletas, búsquedas por placa, dueño de la motocicleta. |
| Seguimiento de la Orden de servicio (Cliente) | Consultar información del proceso de la orden del cliente. |
| Actualización de la Orden de Servicio (Técnico) | Actualizar el estado de orden de servicio, reportar el tipo de servicio a realizar, la fecha de entrega estimada y las imágenes de daños evidenciadas en la orden del cliente y así mismo los insumos usados en ese servicio. |

4.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

Son las funcionalidades que se han añadido o modificado en el ciclo de desarrollo actual:

- Módulo de autenticación con JWT y roles.

- CRUD completo de órdenes.

- Notificaciones de la orden.

- Modulo del Cliente.

- Ticket de la Orden de servicio.

- Seguimiento de la Orden del cliente.

4.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Navegación general del sistema.

- Flujo de inicio de sesión.

- Proceso de registro (usuarios).

- Flujo de las órdenes.

- Flujo de insumos usados en servicio.

4.4. Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo Asumido |
| --- | --- | --- |
| La calificación de servicio por Técnico | No ha sido implementado en su totalidad. | No se puede probar lo que no existe. |

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

5.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

- □ El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).

- □ La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.

- □ El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.

- □ Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.

- □ La documentación de la API está disponible y actualizada.

5.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

- □ Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.

- □ Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.

- □ No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.

- □ Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.

- □ El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.

- □ Se ha generado el Informe Ejecutivo del Sprint.

5.3. Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán automáticamente si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Bloqueante | Se encuentra un defecto que impide la ejecución de un conjunto significativo de casos de prueba (ej: no se puede iniciar sesión). |
| Entorno Inestable | El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal. |
| Falta de Datos | No se dispone de los datos de prueba necesarios para continuar. |
| Pérdida de tiempo por error | Se llega a juntar errores que evitan la correcta revisión de pruebas. |

5.4. Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando se cumplan las siguientes condiciones:

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Resuelto | El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión. |
| Entorno Estabilizado | El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado. |
| Datos Disponibles | Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados. |

6. ENTREGABLES

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-02:

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| QA-A11 | Evidencias de Ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte profesional de defectos encontrados. |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del sprint. |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15) | Resumen de resultados y recomendaciones. |

7. RECURSOS

7.1. Requerimientos de Entorno - Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de Pruebas | Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado. |
| Equipos de Testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a Internet y acceso a la red local del servidor de pruebas. |

7.2. Requerimientos de Entorno - Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11. |
| Navegadores | Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión). |
| Base de Datos | MySQL |
| Entorno de Ejecución | Node.js |

7.3. Herramientas de Prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman / Thunder | Pruebas de API REST. |
| Visual Studio Code | Edición de código, revisión de logs. |
| Git / GitHub Desktop | Control de versiones de los artefactos. |
| Microsoft Excel | Creación de casos de prueba, matrices y dashboards. |
| Draw.io / Figma | Diagramas (opcional). |

7.4. Personal

| Rol | Responsabilidad | Miembro Asignado |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner. | Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas |
| Analista QA 1 | Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales. | Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas |
| Analista QA 2 | Diseño de casos de prueba, pruebas de API. | Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas |
| Analista QA 3 | Matriz de trazabilidad, Dashboard. | Juan Camilo Bernal y Kevin Bastidas |

7.5. Entrenamiento

No se requiere entrenamiento adicional para el equipo, ya que se cuenta con los conocimientos básicos de las herramientas y metodologías. Se recomienda una breve sesión de repaso sobre el manejo de Postman y la estructura de la plantilla P-QA-10.

8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

8.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB :

- Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).

- Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

- Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.

- Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

8.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | C | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | C | C | R | I |
| Pruebas Funcionales | R | R | R | C | I |
| Pruebas de API | R | C | R | C | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | C | I |
| Dashboard de Calidad | R | C | C | R | I |
| Informe Ejecutivo | R | C | C | C | A |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

8.3. Cronograma del Sprint QA-02

| Fase / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 5/08/2026 | 10/08/2026 | Líder QA |
| Plan Maestro de Pruebas | 4/08/2026 | 11/08/2026 | Líder QA |
| Diseño de Casos de Prueba | 6/08/2026 | 11/08/2026 | Analista QA 1 & 2 |
| Matriz de Trazabilidad | 6/08/2026 | 14/08/2026 | Analista QA 3 |
| Ejecución Pruebas Funcionales | 15/08/2026 | 15/08/2026 | Analista QA 1 |
| Ejecución Pruebas API | 22/08/2026 | 25/08/2026 | Analista QA 2 |
| Registro de Defectos | 23/08/2026 | 27/08/2026 | Analistas QA |
| Dashboard de Calidad | 25/08/2026 | 28/08/2026 | Analista QA 3 |
| Auditoría Cruzada | 29/08/2026 | 29/08/2026 | Todo el equipo |
| Sprint Review / Retrospective | 30/08/2026 | 31/08/2026 | Todo el equipo |

8.4. Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el sprint.

- El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas.

- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, productos, etc.).

9. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno de pruebas inestable | 3 | 5 | 15 | Coordinar con el líder de desarrollo para garantizar la estabilidad desde el día 1. |
| Defectos críticos que bloquean las pruebas | 4 | 5 | 20 | Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con desarrollo. |
| Falta de tiempo para ejecutar todos los casos | 4 | 4 | 16 | Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario . |
| Falta de datos de prueba | 3 | 4 | 12 | Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos. |

10. GLOSARIO

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.

- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto .

- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.

- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.